# 采购项目说明及要求

# 一、项目说明

本项目为山东金平航空食品有限责任公司新厂区项目环保专项服务，为完成环境影响报告编制、环保验收、环境应急预案编制及排污许可证申领全流程服务，确保各项成果通过济南市生态环境局及对应科室审批/备案，顺利取得排污许可证，满足项目环保合规要求。

- 服务范围及核心要求

（一）环境影响评价服务

1. 完成项目环境影响报告编制，内容符合国家相关文件及采购人需求，精准对接济南市生态环境局环评科，提供全程审批咨询服务，确保报告通过审批。

（二）环保验收服务

1. 服务内容：包含验收检测对接、验收报告编制、专家评审组织及公示评审全流程服务。

2. 执行要求：项目达到正常生产工况后，供应商需结合项目设备、原材辅料情况，明确开工前厂区周边空气、噪声、臭气浓度、非甲烷总烃、VOC、污水、固体废物等检测指标，确定具体检测点位（明确数量）、检测频次（含检测时间、每日检测次数），编制检测方案；对接具备资质的环境监测站或第三方检测机构开展检测，获取检测报告后推进后续验收流程。验收合格则服务闭环，若验收不合格，供应商需全程配合采购人完成整改，直至验收通过。

（三）环境应急预案服务

1. 服务内容：涵盖环境应急预案编制、风险评估、专家评审、济南市生态环境局应急科备案全流程。

2. 执行要求：编制前需现场勘查，全面评估可能发生的环境事件种类、频率、影响范围及危害程度；采购人配合提供人员名单及联系方式、环评及验收资料、厂区平面布置图、设备清单、应急物资清单等所需资料，供应商据此编制突发环境事件应急预案。组织专家评审，根据评审意见修改完善预案，直至通过评审并取得专家签字确认的评审意见。预案经采购人主要负责人签署实施后，完成纸质文件报送及主管部门备案。

（四）排污许可证申领服务

1. 完成单位基本信息注册及填报，登录《全国排污许可证管理信息平台》精准填报申领信息，确保填报内容与项目现场实际情况一致。

2. 全程跟进审批流程，确保顺利取得济南环境保护主管部门发放的排污许可证。

3. 备案材料要求：提交环境应急预案纸质文件及评估意见，确保材料完整合规。

- 三、交付期限

1. 环评服务：自合同签订之日起25个工作日内，完成环境影响报告编制。

2. 应急预案及排污许可证服务：待项目生产设施、治污设施齐全，正常生产工况达到75%后，15个工作日内完成突发环境应急预案编制及备案、排污许可证平台填报提交。

3. 环保验收服务：同一工况条件下，25个工作日内完成验收检测、验收报告编制及专家评审工作。

- 四、资质要求

供应商须在环境影响评价信用平台可查询到，查询链接https://xypt.china-eia.com/XYPT/，并提供相关截图。

- 五、其他要求

所有成果文件（环评报告、验收报告、应急预案等）均需严格按照国家现行环保法律法规、技术规范及采购人具体需求编制，确保内容真实、数据准确、合规达标。